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Информация о результатах контрольного мероприятия
 «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на выполнение работ на объектах «Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа»»

В соответствии с пунктом 1.5 плана работы контрольно-счетной палаты города Череповца на 2026 год проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на выполнение работ на объектах «Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа»».
Объектом контроля являлось МКУ «УКСиР». 
Объем проверенных средств составил 162,1 млн. руб.
В рамках контрольного мероприятия установлены нарушения при расходовании бюджетных средств, нарушения положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», неприменение мер ответственности к подрядчикам за ненадлежащее выполнение обязательств по муниципальным контрактам, замечания к качеству выполненных работ, а также нарушение установленного порядка передачи вновь созданного имущества в казну города.
По результатам контрольного мероприятия директору МКУ «УКСиР» внесено представление об устранении выявленных нарушений и недостатков, а также направлена информация заместителю главы городского округа, председателю комитета по управлению имуществом города. 
Отчет по результатам контрольного мероприятия направлен главе города Череповца и в Череповецкую городскую Думу.

                    



